我校2019年新增地方债券项目资金6360万元，利率为3.41%，期限为7年，区划为四川省本级，截止2019年底余额6360万元。

其具体使用情况如下：

1.新校区学生公寓床、教室多媒体设备、图书馆书架等预算资金5560万元，全额纳入政府采购，受招标等不可控影响，2019年实现支付金额4182.36万元。

2.新校区中心机房装修预算安排资金100万元，纳入政府采购，受新校区中心机房所在楼栋建设进度滞后与预期，影响机房装修设计及造价概算，从而影响项目实施，截止2019年底未实现资金支付。

3.新校区学生公寓21-1建设预算安排资金700万元，受基本建设项目前期工作进度影响，截止2019年底已完成建设工程招标并支付项目建设前期工作资金224.43万元。